- 附件

- 泰州市生态文明建设重点工程一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 计划投资额（万元） | 实施年限 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态制度 | 1 | 自然资源资产产权制度建设 | 结合第三次土地调查成果，对泰州市区域范围内的河流、湖泊、森林、荒地、滩涂等自然资源进行调查。整合不动产登记职能，构建不动产登记信息“大数据库”，并建立统一的自然资源资产监管制度。 | 2000 | 2021-2023 | 市自然资源规划局 |
|  | 2 | 生态文明绩效评价制度建设 | 优化市政府及各市（区）生态文明建设绩效评价考核清单及权重，落实领导干部生态文明建设责任制。 | — | 2021-2030 | 市委组织部 市效能办 |
|  | 3 | 自然资源资产负债表编制 | 根据省统一部署，加快推进泰州市自然资源资产负债表编制工作，分市（区）汇总年度指标数据，逐年积累数据档案。 | 500 | 2021-2025 | 市自然资源规划局市统计局 |
|  | 4 | 自然资源资产离任审计制度建设 | 完善泰州市领导干部自然资源资产离任审计制度，强化审计评价、审计责任界定和审计结果运用，强化领导干部责任落实，建立经常性审计制度。 | — | 2021-2030 | 市委组织部 市审计局 |
|  | 5 | 生态环境信息公开制度建设 | 完善生态环境信息公开制度，推动生态环境信息公开，做到应公开尽公开。 | — | 2021-2030 | 市生态环境局 |
|  | 6 | 环保税收优惠制度建设 | 落实好现行的促进环境保护和污染防治的税收优惠政策，建立准确详实的环保税信息库，最大限度消除管理盲点，同时积极落实税收优惠政策，鼓励企业提质增效，推动企业产业结构转型。 | — | 2021-2030 | 市税务局 |
|  | 7 | 碳交易制度建设 | 建立总量与配额分配制度、企业监测报告与第三方核查制度、碳排放配额交易制度、履约管理制度等泰州市碳排放交易市场的核心管理制度。 | — | 2023-2028 | 市生态环境局 |

| 生态制度 | 8 | 泰州市生态产品价值实现机制建设（生态产品价值核算） | 创新泰州市生态产品价值转化实现体制机制，构建泰州市生态产品价值核算方法体系；编制泰州市生态产品价值调查、核算技术导则。明确生态产品类型和数量，量化其直接、间接价值，完成泰州市基准年生态产品价值核算。探索建立生态产品保护补偿机制。 | 300 | 2023-2028 | 市自然资源规划局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 构建长江大保护制度 | 深入推进“健康长江泰州行动”，制定发布健康长江评价技术规范团体标准，推进长江泰州段生态体系和环境治理智能化建设。把长江大保护相关环境指标纳入党政领导班子和领导干部政绩考核内容，提高考核评价权重，推动镇（街）生态保护差别化考核。 | — | 2023-2030 | 市委组织部 市生态环境局 |
|  | 小计 |  |  | 2800 |  |  |
| 生态安全 | 1 | 泰兴黄桥工业园区乐器集中喷涂中心 | 推进黄桥工业园区挥发性有机物减排，建设集中喷涂中心，围绕安全和环保要求，全面设计定制整套乐器智能环保表面处理（涂¦装）自动化生产线，采用全流程中央除尘设备，收集生产过程的打磨粉尘等，设计光氧催化废气处理系统，收集处理喷涂废气。 | 6000 | 2021-2025 | 泰兴市人民政府 |
|  | 2 | 汽车集中喷涂“绿岛”项目 | 对建成区汽车维修行业进行整治，建设汽车集中喷涂“绿岛”项目。 | 1000 | 2021-2023 | 姜堰区人民政府 |
|  | 3 | 凯发新泉水务（泰州）有限公司工艺深度改造工程项目 | 1.预处理段对化工废水进行分质预处理，拆除曝气沉砂池，新建调节池、气浮池、臭氧预氧化池；2.深度处理拆除混凝沉淀池，新建臭氧发生间、臭氧催化氧化池、生物活性炭池；3.物化污泥和生化污泥分开，新增化学污泥储池、化学污泥浓缩池和调理池和脱水车间；4.氧化沟改造(缺氧池+好氧池)。 | 8500 | 2021-2025 | 泰州医药高新区 管委会 （高港区人民政府） |

| 生态安全 | 4 | 新港工业污水处理工程项目 | 新增1500t/d工业污水处理工艺，配套建设产业园专用污水管道及附属设施。 | 4378 | 2021-2022 | 靖江经济开发区 管委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 兴化经济开发区污水处理厂扩建工程 | 扩建0.8万吨/天污水处理工程。 | 3320 | 2021-2022 | 兴化经济开发区 管委会 |
|  | 6 | 兴化经济开发区第二污水处理厂及污水管网配套工程 | 新建6万吨/天污水处理厂，同时配套建设污水管网17公里，泵站2个。 | 16200 | 2021-2025 | 兴化经济开发区 管委会 |
|  | 7 | 工业废水智能化收集与深度处理示范工程 | 5万吨/天工业污水处理厂配套管网、新建一企一管、3座事故应急池及深度处理装置等。 | 26600 | 2021-2022 | 泰兴经济开发区 管委会 |
|  | 8 | 四支河、白南河、白米闸河等水环境净化工程 | 通过植被浅滩构建、水生植物群落恢复、水质快速净化装置、曝气充氧、生态浮岛、仿生态人工水草等工程措施，改造四支河、白南河、白米闸河等河流，逐步恢复河道自净能力和健康水生态系统，同步提升河道景观效果。 | 6000 | 2021-2022 | 姜堰区人民政府 |
|  | 9 | 区域骨干河道治理 | 疏浚南干河西段、姜溱河、西姜黄河、宣堡港、夏仕港、雌港雄港、海沟河、两泰官河、生产河、季黄河、南官河（高港段）、西干（高港段）、运粮河、如泰运河、焦土港、新曲河、十圩港等17条整治区域骨干河道，全长308公里，新建护岸和绿化，加固沿线建筑物等。 | 230600 | 2021-2025 | 市水利局 |
|  | 10 | 清水活水工程 | 生态修复和治理河道61条168千米，新建保水闸站19座。 | 98750 | 2021-2025 | 市水利局 |

| 生态安全 | 11 | 河长制管理 | 市河长办日常工作、市管骨干河湖“一河一策”编制、幸福河湖规划方案编制、市管河湖及通江河道水质监测、市管河湖健康评价、河长制管理信息系统维护、河长制宣传及河长制工作专题片、河长制工作培训等。 | 8000 | 2021-2025 | 市水利局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 畜禽粪污处理设施设备建设工程 | 建设蛋鸡舍废气处理系统，购置安装自动集粪、饮水、环控系统。 | 650 | 2022-2025 | 市农业农村局 |
|  | 13 | 粪污处理设施改造提升工程 | 新增OA脱色除臭工艺，降低沼液COD值，减少还田期间的臭气影响。 | 150 | 2022-2025 | 市农业农村局 |
|  | 14 | 渔业增殖放流 | 开展渔业增殖放流，养护水生生物资源。 | 150 | 2021-2025 | 市农业农村局 |
|  | 15 | 养殖尾水生态化综合治理 | 到2025年，建成5000亩养殖尾水处理示范区，采用多级人工湿地生态处理技术或者工程化处理工艺，对养殖尾水进行集中处理；推广生态健康养殖技术模式。 | 5000 | 2022-2025 | 姜堰区人民政府 |
|  | 16 | 中丹土壤与地下水示范工程（原化肥厂地块详调及治理修复） | 对原泰州化肥厂地块开展土壤及地下水治理修复，针对原化肥厂地块的利用规划（社区公园）和地块水文地质信息，将地块土壤和地下水分为浅层污染区（埋深≤8.5米）和深层污染区（埋深＞8.5米），分别开展修复工作。修复量为：土壤101467.54立方米、地下水279572.31立方米。 | 8000 | 2021-2025 | 海陵区人民政府 |
|  | 17 | 土壤和地下水环境状况调查工程 | 在国家重点行业企业用地调查基础上，选择8个关闭搬迁重点行业企业遗留地块开展土壤污染专项调查。选择一批化学品生产企业、化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等重点污染源开展地下水环境状况调查。强化土壤、地下水污染协同防治。以用途变更为“一住两公”用地和土壤详查发现的高风险遗留地块为重点，“十四五”期间推动开展不少于250个地块土壤污染状况调查。 | 100000 | 2021-2025 | 市生态环境局 |

| 生态安全 | 18 | 船舶废水、废液处理项目 | 设计处理能力18万吨/年，其中船舶废水6.5万吨、废液11.5万吨。 | 11000 | 2022-2024 | 泰兴市人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 徐马荒生态修复工程 | 实施徐马荒原生态区域退渔、湿地修复。 | 21000 | 2021-2025 | 兴化市人民政府 |
|  | 20 | 水土保持工程 | 治理水土流失面积11.03平方公里，建设省级生态清洁型小流域2条。 | 15200 | 2021-2025 | 市水利局 |
|  | 21 | 虹桥生态保护缓冲区 | 设计规模1万立方米/天，实际处理规模为7500立方米/天，主要处理虹桥工业园区内的工业废水和生活污水，利用附近大面积鱼塘等用地建设生态保护缓冲区。 | 1000 | 2021-2023 | 泰兴市人民政府 |
|  | 22 | 黄桥生态净化缓冲区 | 设计规模25000立方米/天，已满负荷运行，主要处理黄桥镇范围内的生活污水。利用厂区南侧或者西侧河道建设生态安全缓冲区。 | 500 | 2021-2022 | 泰兴市人民政府 |
|  | 23 | 泰兴市生物多样性保护工程 | 保护长江特色水产种质资源，保护生物多样性。加强古银杏保护，有效保护生态系统稳定性。 | 14800 | 2021-2025 | 泰兴市人民政府 |
|  | 24 | 泰州市国土绿化工程 | 到2025年，完成造林3.4万亩（其中新增1万亩）。 | 17000 | 2021-2025 | 市自然资源规划局 各市（区）人民政府 |
|  | 25 | 泰州市村庄绿化工程 | 到2025年，建设省级绿美村庄200个。 | 6000 | 2021-2025 | 市自然资源规划局 各市（区）人民政府 |
|  | 26 | 外来入侵物种普查 | 到2023年末，完成森林、湿地生态系统外来入侵物种普查及风险评估。 | 200 | 2022-2023 | 市自然资源规划局 |
|  | 27 | 省级以上工业园区上下风向大气自动站、上下游水质自动站建设 | 在工业园区（集聚区）周界的主导上、下风向各建设1个空气质量自动监测站点，涉及主导产业的生产原料或者中间体易产生恶臭或者异味的园区，应在园区四周增配恶臭在线监测系统，并应在园区附近的居民区、学校、医院等环境敏感目标周边至少各建设1个恶臭在线监测系统。在园区污水受纳水体上、下游各建设一座水质自动监测站。当受纳水体为河流时，在混合区上、下游边界分别建设1座水质自动监测站，涉化园区还应增配重金属、挥发酚等自动监测仪。当受纳水体为湖泊或者近岸海域时，沿混合区边界线间隔建设不少于4个浮船站。 | 3000 | 2021-2022 | 市生态环境局 |

| 生态安全 | 28 | VOCS自动站建设 | 在姜堰、泰兴和兴化各建设一座VOCS自动站。 | 1050 | 2021-2022 | 姜堰区人民政府 泰兴市人民政府 兴化市人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 姜堰区监测监控能力建设 | 购置水下机器人、无人机、无人船、恒温恒流大气采样器、便携式X射线荧光分析仪、便携式多功能烟气测试仪、便携式水质多参数分析仪、红外烟气分析仪、气相色谱仪（配有FID、ECD检测器）、气质谱联用仪、便携式GC-MS（2台）、便携式CODcr、CODmn、氨氮各1台等，同时对现有实验室5楼进行改造。 | 1800 | 2021-2025 | 姜堰区人民政府 |
|  | 30 | 泰兴市企业清下水防控体系（续建） | 1.对园区106个道路雨洪径流排放口安装截止阀，建设截污井，实施事故废水截污回流；2.入江河道防控体系。在园区8条河道的8个闸站建设动力回流装置，实现事故状态的截污回流；3.河道水质监测微站。 | 3000 | 2020-2022 | 泰兴市人民政府 |
|  | 31 | 靖江市大气环境自动监测网格建设项目 | 在全市重点区域布建120余个大气监测微站。 | 1000 | 2021-2022 | 靖江市人民政府 |
|  | 32 | 海陵区生态环境监控系统 | 在国控站点周边建设80套固定式微型监测站、40套移动式微型监测站；安装20套餐饮油烟收集处理系统、40套小区油烟集中收集处理系统、200个餐饮（含小区）油烟在线监测设备；同时，基于海陵区水环境监控平台二次开发，集成“蓝天卫士”“智慧工地”、雾炮车轨迹等数据，构建大气环境监控平台，建设泰州市海陵区生态环境监控系统项目。 | 2350 | 2020-2022 | 海陵区人民政府 |
|  | 小计 |  |  | 622198 |  |  |

| 生态空间 | 1 | 生态空间管控区摸底调查 | 为提升泰州市生态管控区监管水平，对泰州市生态空间管控区开展摸底调查工作，对生态空间管控区内现有典型企业和人工设施进行摸排和实地走访。 | 500 | 2022-2025 | 市生态环境局 市自然资源规划局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 国土空间总体规划编制 | 编制泰州市国土空间总体规划（2020-2035年）。 | 1600 | 2021-2023 | 市自然资源规划局 |
|  | 3 | 生态保护红线保护成效评估 | 落实监督和考核机制，在生态保护红线区域系统调查基础上，定期对泰州市生态保护红线保护成效开展系统评估。 | 500 | 2023-2025 | 市生态环境局 |
|  | 4 | 1号水路生态廊道建设 | 实施兴化城区到李中水上森林16公里、李中水上森林到沙沟古镇李中河12公里水环境、岸线整治及旅游项目建设，打造里下河兴化地区水上风情游览线。 | 17300 | 2021-2023 | 兴化市人民政府 |
|  | 5 | 水系连通工程 | 新开、沟通河道132条78公里。 | 137706 | 2021-2025 | 市水利局 |
|  | 6 | 兴化市退圩还湖工程 | 花粉荡：规划总面积4.68平方公里，成湖面积3.94平方公里，堆土区面积0.74平方公里；平旺湖：规划总面积5.17平方公里，成湖面积4.38平方公里，堆土区面积0.79平方公里。大纵湖：规划总面积17.01平方公里，成湖面积14.04平方公里，堆土区面积2.97平方公里。 | 150000 | 2021-2030 | 兴化市人民政府 |
|  | 7 | 姜堰区退圩还湖工程 | 实施龙溪港、夏家汪、喜鹊湖等3座湖荡退圩还湖工程，退圩还湖面积3.3平方公里。 | 17500 | 2021-2025 | 姜堰区人民政府 |
|  | 8 | 江苏里下河国家湿地公园建设 | 规模15288亩，项目包括李中水上森林公园。 | 21900 | 2021-2022 | 兴化市人民政府 |
|  | 9 | 溱湖湿地公园湿地保护与恢复项目 | 生物天敌采购、林业有害生物无公害药剂采购和除治、溱湖湿地公园湿地保护与恢复工程设计和建设（水系疏通、植被种植、基础服务设施等）。 | 650 | 2022 | 姜堰区人民政府 |

| 生态空间 | 10 | 天星洲生态绿化防护经济林建设及湿地修复项目 | 天星洲洲体新造生态经济林410公顷，并实施洲头湿地修复与生态保育工程、洲尾湿地生态恢复示范工程、环洲路外侧湿地工程，配套建设防火通道、景观点、登洲点、滴水灌溉系统、蓄水池等。 | 4045 | 2022 | 泰兴市人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 水体岸线自然化率提升工程 | 根据创建国家生态园林城市要求，对主城区16条河段、两岸总长约55.3公里的岸线进行水体岸线自然化率提升。 | 1203 | 2021-2022 | 市水利局 |
|  | 12 | 新桥镇长江沿线国土空间生态修复项目 | 1.一期建设范围及内容：改建江堤堤顶道路4.9公里，宽5米；整治合兴港、九圩港两侧；修复文东港到合兴港江堤外侧湿地364亩；改建青龙港到双龙港堤内湿地66亩；土地整治九圩港到合兴港段低产旱地130亩；土地复垦75亩；沿江路南侧，江堤北侧范围内完成村居环境整治200户。2.二期建设范围及内容：北到创新路，南到江堤外侧，东到合兴港，西到青龙港，该区域范围土地整理150亩，江堤外湿地修复220亩，以及创新路南侧，江堤北侧范围内完成村居环境整治160户，区域环境整治4600亩。 | 30000 | 2021-2022 | 靖江市人民政府 |
|  | 13 | 湿地保护小区建设 | 到2025年，建设湿地保护小区20个、修复小微湿地20处。 | 1000 | 2021-2025 | 市自然资源规划局 各市（区）人民政府 |
|  | 14 | 岸线资源保护和利用工程 | 根据岸线功能分区，指导开发利用，加强涉水建设项目水行政审批及后续监管工作，结合“两违”“三乱”整治，规范河道管理范围内的利用项目，加强岸线资源保护。 | — | 2021-2030 | 市水利局 |
|  | 小计 |  |  | 383904 |  |  |
| 生态经济 | 1 | 国家“城市矿产”示范基地戴南循环经济产业园建设工程 | 推进集中回收体系、压减冶炼产能产量、调整优化品种、做大做强制品产业，着力推动不锈钢产业高质量发展。 | 110000 | 2021-2022 | 兴化市人民政府 |

| 生态经济 | 2 | 废干膜综合利用项目 | 年处置利用废干膜1万吨。 | 6500 | 2021-2022 | 姜堰经济开发区 管委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 汽车循环经济智造项目 | 项目总用地约1200亩，其中：一期项目用地约500亩。以汽车零部件智能再制造及汽车回收拆解为核心，配合上下游产业，开展各类汽车零部件（发动机、变速箱、车身覆盖件、电控器件、高性能车灯等）资源的循环利用再制造及汽车后市场综合服务。 | 400000 | 2022-2025 | 靖江市人民政府 |
|  | 4 | 环保装备智能制造项目 | 项目总建筑面积约16.9万平方米，主要开展工程机械操作室、数据中心机柜等数控钣金结构件，槽式蚀刻、制绒线、水平蚀刻线、PCB化学清洗线等湿法成套设备，以及分布式储能成套设备等的智能生产制造。 | 25000 | 2022-2025 | 靖江市人民政府 |
|  | 5 | 太阳能光伏设备生产制造项目 | 新建生产基地，生产太阳能光伏设备及其零部件、电气设备、能源管理软件、半导体芯片。 | 100000 | 2022-2025 | 靖江市人民政府 |
|  | 6 | 泰兴惠尔信风电智能成套装备制造 | 年产三千台套风电智能成套装备。 | 30000 | 2021-2025 | 泰兴市人民政府 |
|  | 7 | 国家级农村产业融合发展示范工程（续建） | 泰兴市示范基地建设食用菌种植24600平方米。 | 14800 | 2020-2025 | 泰兴市人民政府 |
|  | 8 | 泰兴虹桥现代智能物流园 | 总建筑面积53.5万平方米，建设生产加工配送区智能仓储中心、公共检测分析中心等，配套港口码头改造提升。 | 72000 | 2021-2023 | 泰兴市人民政府 |
|  | 9 | 大唐电厂二期扩建 | 规划建设装机容量2x450MW的F级燃机热电联产项目及配套热网管道设施。 | 280000 | 2022-2025 | 姜堰区人民政府 |

| 生态经济 | 10 | 大中型灌区节水改造与续建配套工程 | 实施周山河、孤山、黄桥、高港等4个灌区节水改造和续建配套工程。 | 79700 | 2021-2025 | 市水利局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 高标准农田建设工程 | 建设高标准农田200万亩，其中“十四五”98.9万亩（新建高标准农田50.5万亩，改造提升建设高标准农田48.3万亩），“十五五”101.2万亩。 | 450500 | 2021-2030 | 市农业农村局 |
|  | 12 | 秸秆综合利用项目 | 推进以秸秆机械化还田为主的农作物秸秆综合利用。 | 15000 | 2021-2025 | 市农业农村局 |
|  | 小计 |  |  | 1583500 |  |  |
| 生态生活 | 1 | 泰州市城北污水处理厂扩容工程（续建） | 扩建处理规模2万吨/天生活污水处理设施。 | 8000 | 2020-2022 | 海陵区人民政府 |
|  | 2 | 华港镇兴华污水处理厂及集镇管网建设项目 | 在华港污镇拟重建1500吨/日的污水处理厂及新建约30公里的污水管网。 | 10000 | 2022-2025 | 海陵区人民政府 |
|  | 3 | 港城污水处理厂扩容工程 | 扩建处理规模4万吨/天生活污水处理设施。 | 33000 | 2022-2023 | 泰州医药高新区 管委会 （高港区人民政府） |
|  | 4 | 姜堰城区污水治理精准攻坚项目 | 实施40个小区雨污分流改造工程，城区污水管网新建工程。 | 22000 | 2024-2025 | 姜堰区人民政府 |
|  | 5 | 泰兴市滨江污水处理有限公司扩建改造工程 | 总规模由原11万吨/天扩建至14万吨/天，其中东厂区由现状8万吨/天扩建至11万吨/天，西厂区仍为3万吨/天。 | 22165 | 2021-2022 | 泰兴市人民政府 |

| 生态生活 | 6 | 兴化市城区生活污水厂扩容工程（续建） | 扩建处理规模2万吨/天生活污水处理设施。 | 7991 | 2020-2022 | 兴化市人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 兴化城区污水管网续建工程 | 城区范围内每年建设10公里污水管网。 | 10000 | 2021-2025 | 兴化市人民政府 |
|  | 8 | 兴化市乡镇水污染治理服务提质增效工程 | 开展乡镇污水的提质增效工程，实施戴窑、沙沟污水厂改造，开展周庄、原茅山接管至陈堡，钓鱼、海南接管至安丰工程建设，实施合陈镇污水厂和大垛镇污水厂新改建工程。 | 11000 | 2023-2024 | 兴化市人民政府 |
|  | 9 | 靖江市城镇污水设施完善工程 | 对主要城区、9个建制镇及江阴园区的十必接排水户纳管工程。 | 11000 | 2022-2023 | 靖江市人民政府 |
|  | 10 | 泰州（粤丰）生活垃圾焚烧发电工程 | 项目位于市资源循环利用基地（生态保障园）内，建设面积179亩（包含配套道路及部分防护林），其中焚烧厂区规划104亩，生活垃圾应急（飞灰）填埋场规划75亩；分两期建设，本期建设一套处理规模850吨/日+18兆瓦的焚烧发电机组，建设库容量约40万立方米飞灰（应急）填埋场和垃圾接收贮存、电气自动控制、部分园中路、防护林等公用基础设施。 | 70191 | 2020-2022 | 市城管局 |
|  | 11 | 靖江（粤丰）生活垃圾焚烧发电厂（续建） | 建设一座800吨/天焚烧能力的生活垃圾焚烧发电厂，配套60吨/天的市政污泥（含水率80%）干化生产线；建设一座日处理5吨的畜禽尸体无害化处理厂；建设一个园区管理中心，建筑面积约4000平方米。 | 48076 | 2020-2025 | 靖江市人民政府 |
|  | 12 | 泰兴（三峰）生活垃圾焚烧发电厂建设 | 新建3#焚烧炉，日新增生活垃圾焚烧能力500吨/天。 | 35000 | 2023-2025 | 泰兴市人民政府 |

| 生态生活 | 13 | 泰州（湘环城投）垃圾分类收集后端处理工程项目（续建） | 项目位于市资源循环利用基地（生态保障园）内。建设建筑和装潢垃圾资源化再生利用场（厂）、大件垃圾和可回收物预处理（分拣）中心、有害（有毒）垃圾分类暂存区，形成处理建筑垃圾150万吨/年、大件垃圾40吨/日、可回收物150吨/日的能力，配套建设道路、绿化、管网等设施。 | 68813 | 2020-2023 | 市城管局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 靖江市建筑垃圾处理项目 | 建设建筑垃圾处理场，形成处理建筑垃圾18万吨/年。 | 5000 | 2021-2025 | 靖江市人民政府 |
|  | 15 | 鼓楼路垃圾中转站及环境卫生专用设施工程 | 建筑面积约2500平方米日处理垃圾450吨，包括分类压缩系统、自动化控制系统、中央监控系统、渗滤液处理系统、抽风喷淋除臭系统、卸料位降尘系统、4辆25吨拉臂钩车、8个20平方米分类垃圾集装箱、一座城市港湾、一座大件垃圾破碎处理中心和相关配套设施用房。 | 2000 | 2022-2023 | 泰州医药高新区 管委会 （高港区人民政府） |
|  | 16 | 老城区垃圾中转站升级改造工程 | 升级改造吴陵、金东、韩桥垃圾中转站，对部分中转站进行设备大修。 | 740 | 2022 | 市城管局 |
|  | 17 | 泰州市（蓝德）餐厨废弃物处理项目扩建工程 | 建设日处理规模500吨/天（厨余）、100吨/天（餐厨）和200吨/天（污泥）的餐厨废弃物处理厂。 | 65167 | 2021-2025 | 市城管局 |
|  | 18 | 兴化（京城）垃圾焚烧发电厂飞灰填埋场 | 生活垃圾焚烧飞灰填埋处置，新增库容22万立方米。 | 7900 | 2021-2025 | 兴化市人民政府 |
|  | 19 | 靖江（粤丰）垃圾焚烧发电厂飞灰填埋场 | 生活垃圾焚烧飞灰填埋处置，新增库容15万立方米。 | 5000 | 2021-2025 | 靖江市人民政府 |

| 生态生活 | 20 | 城乡公交场站建设 | 建设新人社局、人民医院西侧、新中医院、好巴士一号线等公交首末站；刁铺、扬州路等公交枢纽站；姜堰公交停保站；海军南路综合停车场等公交运营基础设施。 | 100000 | 2021-2025 | 市交通运输局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 公交车辆购置与报废 | 购置646辆（全市）90%以上为新能源或者清洁能源公交车辆。 | 71000 | 2021-2025 | 市交通运输局 |
|  | 22 | 公交运营财政补贴资金 | 公交运营补贴。 | 150000 | 2021-2030 | 市交通运输局 |
|  | 23 | 姜堰区镇村生活污水处理PPP项目（续建） | 新建污水收集管道446千米，新建49座一体化提升泵站；新建污水收集管道1742千米，新建污水处理设施731座。 | 50000 | 2020-2023 | 姜堰区人民政府 |
|  | 24 | 泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目（续建） | 12个集镇建成区范围（含35个镇中村）污水管网建设、14个集镇副中心（含18个行政村）生活污水治理和141个行政村庄台的生活污水治理，改造不达标化粪池约1.43万个。 | 125900 | 2020-2023 | 泰兴市人民政府 |
|  | 25 | 靖江市村庄生活污水处理一期工程PPP项目（续建） | 靖江市下辖11个镇（办事处）147个行政村（629个自然村），49224户农村居民的生活污水进行收集和处理。 | 98314 | 2020-2023 | 靖江市人民政府 |
|  | 26 | 兴化市农村生活污水治理工程 | 21个乡镇（街道）121个自然村，约10397户农村居民的生活污水进行收集和处理；28个乡镇260个村新建污水处理装置1050套，三格式化粪池5万座。 | 92000 | 2021-2022 | 兴化市人民政府 |
|  | 27 | 凤城河外环游步道贯通二期工程 | 新建栈道、步道、观景平台、廊架等，同步实施桥下空间提升、步道沿线景观绿化提升、沿线照明亮化及配套设施等（东城河果林场、春兰国宾馆、春兰集团段除外）。 | 11000 | 2023 | 泰州市文旅集团 |

| 生态生活 | 28 | 迎春公园 | 北邻迎春东路，南邻南苑东路，西邻泰东路、东邻姜海路。 | 500 | 2024 | 海陵区人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 天目山遗址公园 | 东至博物馆东、西至人民北路、南至天目东路、北至新通扬运河。 | 3000 | 2022-2023 | 姜堰区人民政府 |
|  | 30 | 长岛枫叶岛景观工程 | 建设总面积11.35万平方米，其中长岛面积4.35万平方米，枫叶岛面积7万平方米。利用现状生态环境和自然风貌进行适度景观提升，建设供市民休闲游憩、文化娱乐的城市生态园林。 | 3800 | 2023 | 泰州市文旅集团 |
|  | 31 | 引江河应急备用水源地保护区鲍徐桥达标整治项目 | 建设桥梁污水收集管道及事故应急池、桥梁两侧限高限行设施；安装预警监控及视频监控、警示标志牌，配套实施其他相关工程。 | 200 | 2023-2024 | 市水利局 |
|  | 32 | 水资源管理 | 开展饮用水水源地巡查、水质监测、水量分配、信息系统维护等工程工作。 | 850 | 2021-2025 | 市水利局 |
|  | 小计 |  |  | 1149607 |  |  |
| 生态文化 | 1 | 生态文明系列宣传活动 | 在世界环境日、世界地球日、世界土地日、国际生物多样性日、世界气象日等主题日组织开展各类环保主题、生态文化主题宣传活动，并派发相关的宣传材料。 | 500 | 2021-2030 | 市生态环境局 市自然资源规划局 市水利局 市气象局等 |
|  | 2 | 生态文明示范载体建设 | 推进“绿色社区”“绿色学校”“绿色家庭”“绿色工厂”“节约型机关”“生态文明建设示范市（区）”“生态文明建设示范乡镇”“生态文明建设示范村”“两山理论实践创新基地”等生态文明示范系列创建和复核工作。 | 1000 | 2021-2030 | 市生态环境局 市教育局 市住房城乡建设局 市工业和信息化局 市妇联 各市（区）人民政府 |

| 生态文化 | 3 | 党政领导干部生态文明培训工程 | 将生态文明建设作为重点培训内容纳入泰州市党政领导干部教育培训中，采取专题授课、现场集中教学、网络培训等方式多途径丰富培训内容、多渠道提升培训覆盖面，确保生态文明培训取得实效。 | 100 | 2021-2030 | 市委组织部 市委党校 市生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 生态文明“六进”系列活动工程 | 组织开展泰州市“生态文明（环境保护）进社区、进学校、进机关、进家庭、进企业、进农村”系列宣传教育活动，通过向广大民众普及环保知识，倡导绿色环保型生活和工作方式，引导广大民众选择低碳绿色健康生活方式。 | 500 | 2021-2030 | 市生态环境局 |
|  | 5 | 生态文明建设成果展 | 每五年举办一次泰州市生态文明建设成果展，普及生态文明的相关知识，宣传生态文明建设的最新理念，图文并茂地反映泰州市生态文明建设所取得的丰硕成果和涌现的先进人物及先进事迹。 | 200 | 2021-2030 | 市委宣传部 市生态环境局 |
|  | 6 | 生态文明教育实践基地建设 | 选择环保成效明显、管理规范有序、基础设施健全、教育功能突出的自然博物馆、风景名胜区、湿地公园、湿地保护区、青少年教育活动中心、文化场馆（设施）等为依托，建设江苏省生态文明教育实践基地。 | 500 | 2021-2030 | 市生态环境局 |
|  | 7 | 环保设施公众开放日系列活动 | 通过设立企业开放日、建立体验场所等形式，推进环保治理设施向公众开放，到2025年符合条件的环保治理设施公众开房率达到100%，有力推动泰州市环保公众参与工作。 | — | 2021-2030 | 市生态环境局 相关环保企业 社会环保公益组织 |
|  | 8 | 生态文明建设指标摸底调查 | 每年常态化开展生态文明调查类建设指标摸底调查，持续跟踪指标变化趋势。 | 100 | 2021-2030 | 市生态环境局 第三方调查机构 |
|  | 9 | 泰来面粉厂工业遗址文化复兴项目（一、二期）（续建） | 依托泰州国家历史文化名城，城市双修建设、保护传统格局和肌理，重点保护、渐进式更新改造厂房，改造厂区内部道路、管、绿化、监控、照明、亮化等，融合戏曲文化、泰州医药、泰州学派等重要要素，打造工业遗址与时代风貌并存的文旅新担当。 | 9000 | 2020-2023 | 泰州文旅集团 |
|  | 小计 |  |  | 11900 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3753909 |  |  |